**Informace o postupu prací na obnově komunikací**

**v Lipencích**

**Obnova místních komunikací cest:**

**Po dokončení opravy a obnovy části ulice Nad Jezem budou práce pokračovat na komunikacích  v tomto pořadí:**

**Českého červeného kříže, K Obsinám, Oddechová-Nad Berounkou, K Vlásence.**

**Práce na cestě Českého červeného kříže začaly 1.srpna 2018, na úseku K Obsinám začnou po 2. srpnu 2018.**

**Z těchto důvodů bude omezen průjezd cestou Českého červeného kříže od ul. Údolí hvězd k ul. V Alejích a uzavřena cesta K Obsinám. Doba trvání prací je předpokládána na 3 týdny.**

**Objížďka je možná cestou Obsiny-Údolí hvězd-Oddechová.**

**Omezení v ulicích Oddechová-Nad Berounkou a  K Vlásence bude sděleno později.**

**Pro odstavení osobních vozidel náhradou za parkoviště v ulici Obilní bude zřízena plocha, max. pro 10 osobních aut, při ulici Oddechová , asi 100m za konečnou autobusu č. 241.**

**Doufáme, že krátkodobá omezení veřejnost pochopí.**

**1.8.2018**

**Úřad Městské části Praha Lipence**