Dílčí zpráva o stavu Městské části Praha Lipence

za rok 2014 (stav do 9.10. 2014)

Předchozí zprávy byly zpracovány od roku 1999 a jsou zveřejňovány na www.Praha-Lipence.cz.

Dílčí zpráva za tři čtvrti roku 2014 je sestavena s ohledem na nadcházející komunální volby, 10. a 11. října 2014, aby končící vedení městské části jasně deklarovalo stav ke konci volebního období 2010 až 2014. Jednotlivé kapitoly budou stručné a obsahově navazují na předchozí zprávu za rok 2013.

1. úvod

2. samospráva, úřad městské části

3. rozpočet a finance, investice, majetek, zadávání veřejných zakázek

4. školství, kultura, sport, spolky

5. dopravní a technická infrastruktura, školy

6. bezpečnost, pořádek, protipovodňová ochrana

7. územní plán, životní prostředí, doprava, investoři

8. kontinuita, cíle, spolupráce s občany, poskytování informací

9. závěr

1. 	Úvod.

Základním zákonem je pro městskou část a její samosprávu zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statut hl. města Prahy.

1.1. 	Základní údaje.

Městská část Praha Lipence má rozlohu 825 ha, ke konci září 2014 bylo v Lipencích trvale hlášeno cca 2600 obyvatel. Počet zde trvale žijících je asi 3000 vzhledem k občanům žijících v rekreačních objektech a bez trvalého bydliště v Lipencích. Počet domů s vydanými popisnými čísly ke konci září 2014 byl 786.

Koncepci rozvoje hl, města i Lipenců bude řešit Metropolitní plán, do jeho schválení platí územní plán z roku 1990 ve smyslu pozdějších změn.

1.2. 	Mimořádné události.

Do data této zprávy nepostihly Lipence žádné mimořádné a živelní pohromy.

2. 	Samospráva, úřad městské části.

2.1.	Samospráva

Patnáctičlenné zastupitelstvo bylo svoláno do 09/2014 čtyřikrát (č.17 až č. 20), a to v březnu, květnu, červnu a září. Příští jednání zastupitelstva bude ustavující, po volbách 10.a 11.10. 2014 a svolá je starosta v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze.

V pětičlenné Rada jednala 15krát (č.64 až č.79), většinou dvakrát za měsíc. Zápisy a usnesení Rady i Zastupitelstva jsou dostupné na www.Praha-Lipence.cz. Jmenovité hlasování je uváděno v zápisech rady od 15.10. 2012, v zápisech zastupitelstva od 17.12. 2012.

2.2. 	Výbory a komise

Zastupitelstvo zřídilo v roce 2010 dva výbory, finanční a kontrolní. Podle zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, § 77, § 100 jsou výbory zastupitelstva ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu.

Finanční výbor (FV) projednával úpravy schváleného rozpočtu, kterých bylo do 9.10. 2014 celkem šest; za práci výboru poděkoval jeho členům a zejména předsedovi výboru starosta na jednání zastupitelstva 22.9. 2014.

Kontrolní výbor (KV) nevykázal za rok 2014 žádnou viditelnou činnost ani nepodal žádnou zprávu. Přes usnesení Zastupitelstva z 12.5. 2014, V.a), kterým byl kontrolní výbor pověřen kontrolou zakázky retenční jímky v ulici K Topolům, KV nepředložil do 22.9. t.r. zastupitelstvu žádnou zprávu.

Rada zřídila pět komisí; pro projednávání přestupků, sociální, stavební a životního prostředí, školskou, pro práci s organizacemi a sdruženími. Povodňová komise je zřízena v rámci protipovodňového plánu městské části. Aktivita komisí byla obdobná jako v roce předchozím, povodňová komise neměla důvod se sejít ke krizovým situacím.

2.3. 	Úřad městské části.

Úřad městské části má sídlo v ulici K Obci 47,155 31 Praha-Lipence, IČ 241431.

Kontakty: www.Praha-Lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz, fax 257922641, tel  257921167.

Chod úřadu a orgánů samosprávy městské části se řídí aktualizovaným Organizačním řádem, schváleným Radou městské části dne 19.2. 2014.

Městská část Praha – Lipence je zřizovatelem příspěvkových organizací:

Základní škola Praha-Lipence, Černošická 168, IČ 70108145

Mateřská škola, Praha 5, K samoobsluze 211,  IČ 70108013

3. 	Rozpočet a finance, investice, majetek, zadávání veřejných zakázek.

3.1.	Rozpočet a finance, závěrečný účet

Rozpočet na rok 2014 byl zastupitelstvem schválen 16.12. 2012 usnesením č. 16/12-2013, IV.d) s příjmy 10 847 000 Kč, výdaji 10 573 000 Kč, financováním -274 000 Kč při převodu z hospodářské činnosti ve výši celkem 941 000 Kč, s finančním plánem hospodářské činnosti pro rok 2014 se ziskem 777 000 Kč, dotace pro Základní školu ve výši 1 700 000 Kč (v tom 300 000 Kč pro tělocvičnu ZŠ) a pro Mateřskou školu ve výši 1 244 000 Kč, většinou devíti hlasů, jeden proti, čtyři se zdrželi.

Rozpočet byl zatím změněn šesti rozpočtovými úpravami, poslední provedla rada 8.10. 2014 na s příjmy 18 509 300 Kč, výdaji 18 929 400 Kč a financováním ve výši 420 100 Kč.

Zmocnění k omezeným úpravám rozpočtu má Rada usnesením Zastupitelstva městské části ze dne 13. 12. 2010 č. 2/12-2010 bod V.

Závěrečný účet roku 2014 bude uveden a komentován v celkové zprávě v polovině r. 2015.

Z účelových investičních dotací na rok 2014 je 5 mil. Kč na nástavbu školy-bude zjevně využita celá, část z dotace 2,054 mil. Kč z roku 2013 nevyčerpané v roce 2013 a 2014 na stavbu retenční nádrže, asi 148 tis.Kč, bude vrácena zpět do rozpočtu HMP v roce 2015.

Přezkoumání hospodaření, jako každoročně od r. 1998, bude doplněno v celkové zprávě, stejně jako schválení účetní závěrky, inventarizační zprávy a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha-Lipence za rok 2014.

Nesouhlas se stavem přerozdělování formou finančních vztahů k městským částem z rozpočtu hl.m. Prahy, spolu s požadavkem na zvýšení z navržených 7,223 mil.Kč (původní návrh 6 984 000 Kč) na 9,3 mil.Kč, byl 11.9. 2014 zaslán odboru rozpočtu Magistrátu HMP.

# 3.2.	Investice hl. města, vlastní.

Stavba č. 0113 TV Lipence (investor hl. města Praha).

Stav příprav investičních akcí v rámci staveb 0113 TV Lipence na území Lipenců, zahrnuje v současné době například rekonstrukci komunikací Na Lhotkách, Ke Štěrkovně-U Žlábku, K Průhonu, „obratiště“ Jílovišťská, dále stavbu vodojemu a vodovodu Na Lhotkách, rozšíření ČOV, protipovodňová opatření), lávku v Dolních Černošicích. Vše připravuje a realizuje odbor městského investora. Do konce roku 2014 mělo být vyhlášeno či dokonce ukončeno výběrové řízení na rekonstrukce ulic Na Lhotkách, Ke Štěrkovně-U Žlábku, K Průhonu, „obratiště“ Jílovišťská. Investorská příprava uvedených akcí se ale zdržela zjevně změnami v odboru městského investora a v roce 2014 příliš nepokročila. Z prostředků na TV Lipence bylo ke konci r. 2013 bylo vyčerpáno cca 487 mil. korun z 510 mil.Kč.

Velmi příznivá je zpráva z vedení hl. města, protože původní finanční limit 510,2 mil. Kč pro etapy stavby 0113 TV Lipence byl zvýšen o 220,1 mil. Kč na 730,3 mil. Kč, To je mj. výsledek letitého tlaku a požadavků vedení městské části, už od r. 1999, na investice do dopravní infrastruktury Lipenců. V této stavbě není žádný z úseků tzv. „obvodové“ komunikace uvedené v územním plánu 1999.

Střednědobý investiční výhled vlastních investic.

Městská část připravuje a realizuje stavby a vybavení finančně menšího rozsahu, než v předchozím odstavci. Rada č. 74, 16.7. 2014 usnesením pod č. 74/7-2014 III. c) schválila výhled investičních akcí Městské části Praha-Lipence do roku 2019 s financováním z  dotací a z vlastních zdrojů, zahrnující 7 rozestavěných a nových akcí s předpokládanými náklady v roce 2015 celkem 5,862 mil. Kč, z toho dotace 5,000 mil. Kč, vlastní prostředky 0,862 mil. Kč. Na jednání zastupitelstva 22.9. 2014 nebyl podán žádný návrh na změnu, vyjma dotazu na závaznost tohoto výhledu, aniž by se jednalo o jeho obsahu.

Komentář se základními údaji a finančním profilem akcí je v příloze zápisu rady č. 74 a výhled zahrnuje stavby a dodávky		v termínech 	s odhadem nákladů	a současným stavem

Nástavba Základní školy		2012-2015	5, 455 mil. Kč		před dokončením

Rekonstrukce Mateřské školy 		2014-2016	7,400 mil. Kč		objednána dokum. SP

Přístavba Základní školy		2014-2018	26 500 mil. Kč		schvál. studie k DUR

Rekonstrukce místních komunikací	2016-2018	4,000 mil. Kč		vybrat úseky

Rozšíření bezdrát. Obec. rozhlasu	2016-2017	1,400 mil. Kč		dislokace míst

Orientační systém			2017		0,600 mil. Kč		nezadáno

Víceúčelové hřiště			2016		1,250 mil. Kč		upřesnit místo

Skutečné náklady staveb určí výběr zhotovitele podle zákona. Výhled slouží mj. k včasné přípravě dokumentace a k nárokování podílu dotace na nákladech staveb.

Pro omezené finanční zdroje bývají Magistrátem hl. města přiznány maximálně dva dotační tituly ročně.

Mimo tento výhled je nutné financovat menší investice a dodávky, např. pořízení vybavení do Základní školy, obnova vybavení dětského hřiště, kanalizační přípojka k č.p. 379 a propojení „slepé“ větve vodovodu Ke Štěrkovně – Jílovišťská, příprava přístavby ZŠ, dopravní opatření k větší bezpečnosti v ulicích,…. Záměrně není mezi potřebnými výdaji do majetku uvedena dolnočernošická lávka, protože ta není majetkem MČ Lipence, ale města Černošice.

Investice „novostavba pavilonu Mateřské školy“ dokončená v dubnu 2013, byla finančně vypořádána se závěrečnou fakturou až začátkem roku 2014, po schválení dodatku č. 2 ke smlouvě z 19.7. 2012. Náklady stavební části byly celkem 7 394 340 Kč včetně 21% DPH.

Finančně uzavřena byla i stavba retenční jímky v ulici K Topolům, kolaudovaná v únoru 2014 a financovaná z dotace ve výši 2,054 mil.Kč. Nevyčerpaná dotace bude vrácena MHMP.

Pro přípravu dalších investic byl v roce 2014 připraven a radou 10.4. 2014 schválen Investiční záměr jako podklad k dokumentaci stavby „odkanalizování území Oddechové a Kazína, Praha-Lipence.

Z důležitých investic jsou:

- rozestavěna nástavba dvorní části Základní školy s vydaným stavebním povolením z 23.4. 2014, zahájením stavby koncem června 2014 a s předpokládaným dokončením v listopadu 2014

- pro přístavbu pavilonu pro Základní školu na poz. č. 23 a 24, kde byl vybrán projektant,byl  odsouhlasen radou 8.10. 2014 návrh studie pro pokračování na dokumentaci pro územní řízení

- odsouhlasená koncepce realizace rekonstrukce Mateřské školy po etapách, projektová příprava toto zohlední, zadání zhotovitelům bude s podmínkou min. omezení provozu MŠ.

3.3.	Majetek městské části.

Účetní brutto a netto hodnota majetku městské části ke konci r. 2014 bude doplněna až na základě inventarizace ke konci roku 2014.

Majetek, jeho změny, věcná břemena.

Ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, rozhodovalo Zastupitelstvo městské části o majetku na jednáních takto:

- usnesením č. 17/3-2014 z 24.3.2014

IV. b) schválilo  změnu majetkových vztahů k pozemkům v ulici K Samoobsluze, tj. prodej  dílu „b“ z parc. č. 574/2 (55 m2 ) a dílu „c“ z parc. č. 621/2 m2 (52 m2 ) panu L. J. Praha 1 a Ing. I.J. Praha-Lipence a koupi dílu „a“ z parc.č. 523 (6m2) od p. L.J. a  Ing. I.J. Praha-Lipence; vše za ceny podle znaleckých posudků; po souhlasu Rady s textem smlouvy je starosta oprávněn smlouvu uzavřít

IV.c)	schválilo uzavření budoucí smlouvy o služebnosti, podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi Hl.m. Prahou/MČ Praha-Lipence a  PREdistribuce, a. s. ke zřízení podzemního kabelového vedení 1 kV v rozsahu cca 22 bm na poz. 2221/1, 2222/1, 2223/8, 2239/6 a 2239 v k.ú. Lipence (stavební akce Boudova, číslo SPP 136 382) za jednorázovou náhradu dohodou ve výši stanovené znaleckým posudkem

- usnesením č. 19/6-2014 z 19.6.2014.

IV.g) schválilo prodej částí pozemků parc.č. 2235/1 (167 m2) a č. 2235/2 (198m2 ), celkem 375 m2 za cenu celkem 733 000 Kč podle posudku ceny č. 4062-109-14, budoucímu nabyvateli, spol. FUN-in, s.r.o., Na Rampách 733/1, Praha 9-Vinoř, IČ 290 13 810, sníženou o náklady přeložení vodovodu DN 200, max. však 200 000 Kč, za podmínky a po přeložení cca 28 bm vodovodu DN 200 na náklady a riziko budoucího nabyvatele; kupní smlouvu schválí zastupitelstvo

h) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 551 v k. ú. Lipence ve vlastnictví HL.m. Prahy/svěřeno MČ Praha Lipence (povinný) a PREdistribuce, a.s., Praha 5, Svornosti 3199/19a,IČ 273 76 516 pro umístění a provozování kabelového vedení 1 kV za náhradu ve výši 18 990 Kč

a podle VI. a) neschválilo převod vodovodních a kanalizačních řadů v komunikacích uzavřeného areálu 21 RD Jílovišťská úplatně a současně přijetí finančního daru ve výši kupní ceny a vodovodní přípojky ke 4 RD v Jílovišťské ulici od BMC Mikrotechna,s.r.o.

- usnesením č. 20/9-2014 z 22.9.2014.

III.b). schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi hl. m. Prahou, zast. MČ Praha Lipence a PREdistribuce, a. s., Praha 5, Svornosti 3199/19a pro zřízení podzemního kabelového vedení 1 kV v rozsahu cca 42 bm na č.parc. 2174, a č. 2175 za náhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem.

Počty a jmenovité hlasování jsou uvedeny v zápisech zastupitelstva.

Všechny smlouvy na prodeje a směny majetku jsou zasílány k odsouhlasení Magistrátu HMP.

Nakládání s majetkem podléhá režimu podle zákona o hl. městě Praze a, podle povahy, též zákonu o veřejných zakázkách.

Ochrana zájmů a majetku.

Zastupitelstvo MČ Praha Lipence 30.9.2013 usnesením IV.a) souhlasilo s nepřejímáním účelových komunikací a technické infrastruktury a to od soukromých investorů, developerů, kde investorem není hl. město Praha nebo městská část, do vlastnictví Městské části Lipence (nebude-li takové převzetí kompenzováno odpovídajícím způsobem a dohodnutou formou, smluvně)

# Trvá soudní spor pod čj. 10C 288/2003 o finanční prostředky (924 tis.Kč+ přísl.) mezi městskou částí Lipence a spol. Ekospol,a.s., zahájený žalobou městské části z r. 2003, Podle sdělení Obvodního soudu a Městského soudu z července a srpna t.r., byl spis v červnu zaslán Nejvyššímu soudu.

# Nájmy, výpůjčky.

Formou výpůjčky jsou poskytnuty budovy a pozemky Základní škole, Mateřské škole, TJ Sokol Lipence a Modelklubu Lipence. Pronájmem nebytových prostor v čp. 500 Na Bambouzku České poště a Zdravotnickému zařízení jsou zajištěn potřebné služby, Tzv. „stará“ HZ v Jílovišťské je pronajata jako sklad.

3.4. 	Zadávání veřejných zakázek.

# Pro zadávání veřejných zakázek platí bezvýhradně zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Kompetence samosprávy městské části jsou pro zakázky malého rozsahu upraveny v jednoduchém interním pokynu starosty ze dne 27.11. 2012. Vnitřní předpisy pro zadávání veřejných zakázek byly z let 2004, 2006 a 2012, sdělení k zadávání zakázek nad 40 tis. Kč bez DPH je, až na výjimky, avizováno na webových stránkách městské části.

Kontrolou veřejných zakázek se zabývá každoročně i audit hospodaření.

V roce 2014 zadala městská část tyto veřejné zakázky malého rozsahu:

- výběr zhotovitele na stavební práce,“nástavbu Základní školy“

- výběr zpracovatele studie a dokumentace k územnímu rozhodnutí pro přístavbu ZŠ

- zpracovatele dokumentace pro rekonstrukci Mateřské školy

- výkon technického dozoru nástavby ZŠ

V roce 2015 se dají předpokládat výběrová řízení VZ malého rozsahu pro:

- výběr zhotovitele stavebních prací pro rekonstrukci Mateřské školy pro zahájení nejpozději koncem června 2015

- výběr projektanta pro dokumentaci ke stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele přístavby Základní školy

- projekt víceúčelového hřiště (po dohodě s nájemcem (TJ Sokol)

Pro kontrolu stavby „retenční jímka“ pověřilo zastupitelstvo kontrolní výbor, na žádost jeho předsedy,

Usnesením z 12.5.2014 V.a),„kontrolou zakázky retenční jímky v ulici K Topolům. Ani do posledního jednání zastupitelstva, před datem této dílčí zprávy, kontrolní výbor nepodal zastupitelstvu žádnou zprávu o stavu nebo výsledku kontroly.

Zadavatel nechal zpracovat posouzení ceny jímky ještě před závěrečnou fakturou. Výsledky cenové kontroly rozpočtů z února a března 2014 jsou založeny u této VZ u tajemnice úřadu, na vědomí radě v březnu 2014.

Kontroly hospodaření do roku 2013 nezjistily žádná pochybení nebo porušení zákona o veřejných zakázkách.

4. 	Školství, kultura, sport, spolky

Podrobnější informace o Základní škole jsou na přehledných webových stránkách www.zslipence.cz. Rozšíření kapacit školy bylo připravováno delší dobu, současný stav je uveden i v části 3.2. a 3.4., zde jen stručně.

- nástavba se dvěma učebnami je před dokončením, předpokládané uvedení do provozu nejpozději od ledna 2015, původně únor 2015

- pro přístavbu je schválena studie a projektant bude pokračovat na dokumentaci pro územní řízení, realizace do 2018 (podle financí z dotace)

Tělocvična v Obilní ulici je využita intenzivně školou i platící veřejností.

Ve školním roce 2014/2015 je ve škole zapsáno celkem 220 žáků v 9 ročnících, školní družinu navštěvuje 90 dětí.

Mateřská škola má od 1.9. 2013 kapacitu celkem 100 dětí ve čtyřech třídách. Pro zvýšení komfortu a provozní úspory je připravována rekonstrukce původní budovy, která je ze 70tých let 20. stol. K aktivitám MŠ jsou informace na hravých webových stránkách www.skolkalipence.cz.

Financování investic do obou škol mezi léty 2015 a 2018 se předpokládá z dotací MŠMT a  MHMP, menším dílem z vlastních prostředků investora.

Obě lipenecké školy jsou příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Dotace na školství v Lipencích jsou v roce 2014 z rozpočtu městské části včetně investic, do data této zprávy, celkem 9 927 800 Kč, v tom zejména 5 mil. Kč dotace na nástavbu, 650 tis. Kč na dofinancování nástavby školy, na přípravu rekonstrukce mateřské školy a přístavby školy. Příspěvek na provozní výdaje je v části 3.1.

Mzdové náklady včetně pojištění Mateřské školy a Základní školy jsou hrazeny z transferů MŠMT a MHMP, v roce 2013 to bylo celkem 11,85 mil. Kč.

Místní, obecní, knihovna je v přízemí „domu služeb“ v ulici Na Bambouzku. Výhledově je uvažováno o přemístění knihovny a sloučení se školní knihovnou v připravované přístavbě školy. Dlouhodobě není vedena obecní kronika, pro kterou se nedaří zajistit kronikáře s potřebnou erudicí a ochotou doplnit kroniku za uplynulá léta formou zkráceného zápisu s přílohami.

Společenské organizace a spolky.

V Lipencích dlouhodobě a intenzivně působí tři zájmová nezisková  sdružení:

TJ Sokol Lipence hospodaří v objektu a na pozemcích v ulici K Průhonu. Aktuální informace na www.sokollipence.cz. Sportovní aktivity mládeže byly finančně podpořeny v roce 2014 45 000 korunami. Přípojka areálu na obecní kanalizaci bude zřejmě investicí příštího roku 2015. Z finančních důvodů nepokračuje stavba zázemí na obecním pozemku v ulici K Průhonu, kde stavebníkem je TJ Sokol Lipence.

- Sbor dobrovolných hasičů Lipence (oficiálně Sdružení hasičů ČMS SDH Lipence) působí v Lipencích od roku 1905 a užívá spolu se Zásahovou jednotkou objekt v ulici Na Bambouzku 457. Aktuální zprávy o činnosti jsou na www.sdhlipence.cz. Protože početnou skupinou členů sboru je lipenecká mládež s nemalými úspěch v soutěžích, byla činnost s dětmi a mládeží v roce 2014 podpořena, z rozpočtu městské části, částkou 45 000 Kč.

- Modelklub Lipence prezentuje své aktivity na www.mklipence.cz, využívá menší pozemek s provizorním objektem v ulici K Průhonu. Dar z rozpočtu městské části na činnost Modleklubu v roce 2014 ve výši 10 000 Kč.

Podmínkou finančních darů je využití pro danou činnost a vyúčtování daru do 30.10. 2014 na adresu dárce.

Uvedená sdružení užívají majetek ve vlastnictví městské části formou bezúplatné výpůjčky.

Podpora činností dětí a mládeže se v dalších letech zaměří mj. na projednání a poté zajištění odpovídajícího a přiměřeného zázemí v ulici K Průhonu, na zřízení víceúčelové hřiště (je v projektu „dostavby sportovního areálu TJ), vyhledání prostor pro klubovnu a plochy k postavení skateparku.

Prostor zůstává otevřen také pro mnohokrát slibovaného obnovení „vítání nových občánků“.

# Bez komentáře lze ponechat aktivizování mnohých obyvatel i zastupitelů skoro výhradně před volbami. Práce a prostor pro jakoukoliv prospěšnou činnost je po celý rok a nejen předvolební.

5. 	Dopravní a technická infrastruktura, školy

5.1.	Komunikace.

K investicím v režii Hlavního města Prahy, odboru městského investora a Technické správy komunikací je stručná informace v části 3.2. Úzkým hrdlem Lipenců je úsek mezi křižovatkou Černošická/Jana Čerstvého a základní školou, kudy je vedena MHD, kde projíždí veškerá doprava do Dolních Černošic a Kazína a částečně i Lipenců. Řešení bude i na tvůrcích nového územního- Metropolitního plánu.

Ke konci roku 2012 bylo V Lipencích přes 35 km všech komunikací ve správě TSK i městské části. Z toho asi 6,7 km spravuje technická správa komunikací, o zbývajících 28,3 km se stará městská část. Po rekonstrukci a velké opravě je téměř 16, 6 km, z toho 9 km s živičným povrchem a 6,6 km s povrchem dlážděným; komunikací s původním živičným povrchem je asi 5 km. Délka chodníků je skoro 5,2 km. Nezpevněné komunikace, většinou v lokalitách původně se zástavbou rekreačními objekty, mají délku bezmála 16 km, z toho je okolo 5 km v havarijním stavu.

Na větší opravy nezpevněných cest, zejména těch v havarijním stavu a důležitých pro dopravní obslužnost lokalit s objekty i lk trvalému bydlení, nemá rozpočet městské části dostatek zdrojů.

K lepší orientaci byly schváleny v polovině roku 2014 názvy 13 lipeneckých ulic podle žádosti z roku 2012. Jsou to Za Hrází, Nad Kazínem, U Kazína, Ke Kazínu, U koloniálu, K Černošicím, Údolí hvězd, K Údolí hvězd, Nad Údolím hvězd, K Obsinám, Pešákova, U Berounky, Obsiny. Upřesněno bylo vedení ulice Českého červeného kříže. Nedopatřením nebyl pojmenován úsek cesty mezi ul. Na Lhotkách a Nad Údolím hvězd; o doplnění byl Magistrát hl. města již požádán, stejně jako o další 3 názvy včetně prodloužení ul. Nad Údolím hvězd.

Slabým místem jsou jediné přístupové komunikace do Lipenců. Pro motorizovanou dopravu jsou jen dvě: Jílovišťská a Josefa Houdka. Přínosem a částečným ulehčením by byla realizace tzv.“obvodové“, která by zajistila dopravní obsluhu pro horní část Lipenců a její severní úsek by omezil dopravu okolo základní školy. Nové přemostění Strakonické by také umožnilo připojení okolí Kyjova pro lepší spojení se sousední Zbraslaví. Pěší a cyklisté mohou využít lávku v Dolních Černošicích, kde je vyloučena motorizovaná doprava. Některá místa jsou dostupná i polními cestami, např. okolo Velkotržnice Lipence. Nová lávka mezi Kazínem-Mokropsy nebo rekonstrukce stávající v Dolních Černošicích, byly předmětem četných požadavků, jednání, návrhů; za posledních 12 let zatím bez valného úspěchu, nepočítaje alespoň formální zařazení lávky do TV Lipence (viz části  3.2. a 6.2.)

5.2.	Vodovod, kanalizace, ČOV, vodné a stočné,

Vodovodní a kanalizační síť s čistírnou odpadních vod jsou v majetku městské části. Kanalizace a čistírna odpadních vod jsou určeny výhradně pro splaškové vody, nikoliv vody srážkové. Kapacitně je kanalizační systém stále přetěžován balastní vodou, svedenou neoprávněně z mnoha soukromých objektů do kanalizace. Na rozhodnutí čeká, z finančních důvodů, pokračování přípravy podle studie odkanalizování pro lokalitu Oddechové ulice a části Kazína.

Pro rok 2014 schválila rada v lednu 2014, s platností od 1.1. 2014, s cenu vodného 40,16 Kč/m³ a stočného 30, 80 Kč/m³, včetně 15% DPH.

5.3. 	Rekonstrukce Mateřské školy.

Rekonstrukce MŠ je zmíněna v části 3.2, 3.4. a 4. Koncepce rekonstrukce, její rozsah, postupy byly řešeny projektantem a konzultovány s vedením MŠ i městské části v rámci technické pomoci od jara do srpna 2014. Dokumentace pro stavební povolení byla již objednána, aby bylo možno zvládnout využití dotace z MŠMT, o kterou bylo požádáno.

5.4.	Nástavba dvorní části budovy ZŠ, Praha Lipence

Stavební povolení na nástavbu je z 23.4. 2014. Záměr o zadání výběru zhotovitele na stavební práce byl na www. Praha-Lipence.cz od 5.5.2014. Zadání výzvou 23.5. 2014 bylo sedmi stavebním firmám, do termínu 16.6. 2014 podány tři nabídky. Pětičlenná komise doporučila 18.6. uzavřít smlouvu se spol. Konstruktis, a.s., Praha 9 s cenou 4 421 849 Kč včetně 21% DPH. Závazný termín dokončení stavby 31.12. 2014.

Nástavba ZŠ byla zahájená v červnu 2014 společností Konstruktis,a.s. podle smlouvy z 27.6.2014, je rozestavěná, odsouhlaseno bylo 15 dokumentovaných změn v ceně 361 122 Kč. K 9.10. 2014 bylo vyfakturováno celkem 4,077 mil. Kč z ceny celkem 4 782 970,54 Kč, v souladu se smlouvou včetně dodatku č. 2 schváleným radou. Financování nástavby z účelové dotace ve výši 5 mil.Kč od Magistrátu hl. města Prahy. Stavbu, vedle investora, sleduje smluvní autorský a technický dozor.

Reálný předpoklad dokončení nástavby je listopad 2014 a uvedení do provozu asi leden 2015.

5.5.	Přístavba základní školy

Pro přístavbu ZŠ byl proveden výběr zpracovatele studie a dokumentace k územnímu rozhodnutí s jeho obstaráním. Záměr o zadání výběru zhotovitele na služby byl na www. Praha-Lipence.cz od 5.5.2014, výzva z 9.5. 2014, zadávací dokumentaci obdrželo 13 uchazečů, nabídku doručilo 8, z toho 6 v termínu do 28.5. 2014. Pětičlenná komise doporučila 21.6. 2014 uzavřít smlouvu se spol. City Work s.r.o., Praha 6 s cenou 181 500 Kč včetně 21% DPH. Smlouva ze 14.8. 2014 byla rozšířena o dodatek č. 1 na vyvolané úpravy historické budovy školy, který byl schválen radou 8.10. 2014. Studii, projednanou s ředitelkou školy, schválila rada usnesením 8.10.2014 k plynulému pokračování na dokumentaci pro ÚR.

Uzavření smluv o dílo pro akce uvedené v odst. 5.4 a 5.5 schválilo zastupitelstvo usnesení č. 19/6-2014 ze dne 19.6.2014. Obě akce jsou zakázkami malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.

Zastupitelstvo MČL, pro zabezpečení zadávacího řízení k výběru zhotovitelů stavebních akcí „nástavba Základní školy“ a „rekonstrukce Mateřské školy“ projednalo a schválilo postupy usnesením z 24.3. 2014 všemi přítomnými členy zastupitelstva.

6. 	Bezpečnost občanů a majetku, protipovodňová ochrana.

6.1.	Bezpečnost, pořádek.

Městská policie (MP) má nejbližší služebnu na Zbraslavi, nepřetržitá služba je v Radotíně. Zatím nebyly zcela vyslyšeny požadavky na větší počet a vybavení hlídek v Lipencích. MP zajišťuje ve všední dny bezpečnost dětí u Základní školy. Hlídky MP jsou prováděny v noci a v letních měsících přes den i koňmo. Varovná je nekázeň řidičů, dopravující děti do a ze školy, v bezprostředním okolí školy. Policie ČR provádí motorizované hlídky, omezuje se na průjezdy Lipencemi, o výsledcích akcí PČR se dovídá samospráva opožděně. Vyloučení osob označovaných jako „nepřizpůsobivé“ z Lipenců nebo omezení pohybu osob nemajících zde trvalé bydliště naráží i na možnosti nedotknutelnosti soukromého majetku a presumci neviny. Městská část a obě policie ale nerezignují na ochranu zdraví a majetku.

Složkou Integrovaného záchranného systému je Zásahová jednotka SDH Lipence zřízená městskou částí obnovenou zakládací listinou z 1.1. 2005. ZJ SDH je zařazena jako JPO III/1.

V roce 2014 nebyl zatím důvod k zásahu v mimořádných živelných pohromách. Na provoz a obnovu techniky, výstroje bylo vydáno přes 900 tis. Kč, v tom neinvestiční dotace 378 tis. korun.

Černé skládky se rozrůstají převážně na soukromých pozemcích, které majitelé neudržují. Protože se často nacházení v ochranném pásmu vodního zdroje a v záplavovém území, řeší je i odbor životního prostředí Prahy 16. Náklady na kontejnery pro odvoz odpadu hradí zčásti i městská část a tyto výdaje budou letos činit přes 213 tis. Kč.

6.2. Protipovodňová ochrana

Na protipovodňová opatření pamatuje vedení hl. města i Lipenců v rámci etapy PPO č. 0012 – etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 31 Lipence-Dolní Černošice. Zatím byla řešena jen komunikace Černošická, ale v r. 2014 bylo projednáno rozšíření o úpravy a vyčištění údolnice k převedení a odtoku vod vybřežených z Berounky.

Pro zabezpečení běžného pěšího spojení obou břehů Berounky, k evakuaci a zásobování v mimořádných situacích, bylo projednáno zařazení lávky jako jedna z etap (č, 0018) staveb č. 0113 TV Lipence. Dlouho slibovaná rekonstrukce dolnočernošického jezu má zahájit Povodí Berounky v říjnu-listopadu 2014 a má trvat asi dva roky.

7. Metropolitní plán, životní prostředí, služby, doprava, investoři

7.1.	Metropolitní plán,

Pro Lipence, jako součást hlavního města, platí územní plán hl. města Prahy z roku 1999 (ÚP), dohledatelný na www.uppraha.eu nebo www.iprpraha.cz. Pro nový tzv. Metropolitní plán (MP) byly samosprávou poskytnuty požadované podklady a v srpnu 2014 ještě základní údaje o problémových okruzích k řešení a již před časem také individuální požadavky mnoha vlastníků pozemků. Radou hl. města v září 2013 schválený návrh zadání MP je dostupný na www.iprpraha.cz. Pro Lipence jsou požadavkem neprůjezdnost pro tranzit a omezení plošné zástavby na zemědělské půdě. Další výstavbu je na místě podmínit zejména řešením dopravy, kapacitou ČOV, vodojemem, zachováním ploch pro „centrum“ (např. při  ul. K Průhonu) a přiměřeným a včasným zvýšením kapacit zařízení školských a pro další věkové kategorie s ohledem na předpokládané demografické změny.

Ani zveřejněné zadání Metropolitního plánu nevzbudilo potřebnou pozornost, chybí např. neformální občanské iniciativy se zájmem o veřejný prostor.

# Rada se zabývala Stavebními předpisy pro hl.m. Prahu platnými od 1.10. 2014, kde veřejný zájem o ně byl v Lipencích minimální. Pro dopad předpisů i metropolitního plánu na rozvoj Lipenců, Rada má za to, že návrhu územního-Metropolitního plánu v části pro Lipence, nebo jeho zásadní změně pro území městské části, musí předcházet návrh studie dopravních cest, infrastruktury, využití území v podrobnostech zásadně větších, než bývá územní plán; taková studie musí být předmětem veřejného projednání v dané městské části a zásadní připomínky a požadavky zapracovány do návrhu Metropolitního plánu.

7.2.	Životní prostředí,

Část území Lipenců, severně od Černošické silnice až k lipenskému statku a dále podél Lipanského potoka, je ve druhém ochranném pásmu vodního zdroje. V tomto území vznikly černé skládky podél cest, na soukromých pozemcích. Výjimkou není ani vypouštění odpadních vod do Berounky, nepovolené terénní úpravy a stavby. Pro dokazování chybí často důkazy a vůle trvale a systematicky tuto činnost postihovat se strany státní správy, samosprávy i policie.

Ke kvalitě prostředí k bydlení přispívá neprůjezdnost Lipenců pro tranzitní dopravu. Modifikací trasy kapacitnější komunikace, v předchozím ÚP tzv. „obvodová“, a jejím oddálením od lipenecké zástavby, zůstanou Lipence „komorní“ městskou částí s výraznou hodnotou bydlení. Ke zlepšení v okolí Lipanského potoka přispěje jeho připravená revitalizace v délce cca 3 km. Pro veřejnost stále chybí řešení cyklostezky mezi ulicemi K Radotínu a Černošickou, resp. přejezdem Berounky v dolních Černošicích. Polní cesty nejsou způsobilé a kolize s provozem v ulici Josefa Houdka a Černošické je trvale nepřijatelná. Samospráva na tento problém upozorňuje bez výsledně už mnoho let.

Výrazné zlepšení v území pod lipeneckým statkem a v prodloužení ulice Obilní se dá očekávat až s rozšířením golfového hřiště na tyto pozemky.

7.3.	Veřejná doprava, služby, podnikání

Lipence jsou obsluhovány veřejnou dopravou jednou linkou autobusu (č.241) MHD s konečnou stanicí při křižovatce Černošická-V Alejích-Oddechová. Doba jízdy na Zbraslav náměstí je 11 minut, Smíchovské nádraží 24 minut.

Ze Zbraslavi je spojení autobusy č. 165 na Jižní Město, č. 255 do Radotína, č. 314 do Nové vsi pod pleší, č. 318 do Řitky, č. 338 Davle-Hradišťko. Z Dolních Černošic jsou lávkou pro pěší dostupné vlaky ČD, kterými je centrum Prahy dostupné do 15 minut.

Docházková vzdálenost k autobusu č. 241 z nejvzdálenějších míst Lipenců, např. Kazína, Na Lhotkách, Dolních Černošic je až 3 km. Přiblížení MHD do těchto lokalit brání jednak stav, směrové a šířkové poměry komunikací, jednak možnosti provozovatele MHD. Za reálné lze považovat prodloužení některé z linek MHD do Jílovišťské, ke „křížku“ nebo do křížení s ul. Na Lhotkách; obojí až po zřízení obratiště. Do Dolních Černošic a Kazína bude dalším problémem i vytížení a ekonomičnost provozu prodloužené linky.

Pronájmy nebytových prostor v z´tzv. „domě služeb“ (č.p. 500) pobočce České pošty a lékařské ordinaci s prodlouženou pracovní dobou pro děti a dorost jsou bezproblémové. V rámci řešené studie přístavby školy je zde naděje na umístění knihovny, návazně bude řešeno využití nebytových prostor v přízemí „domě služeb“.

Do areálu údržby v ulici Na Bambouzku byly přemístěny kontejnery na komunální a další odpad, tím byl uvolněn pozemek v ul. K Průhonu a poskytnut výpůjčkou SDH Lipence pro činnosti s mládeží.

Služby pro děti 3 až 6 let poskytuje školka-Komunitní centrum Jeden strom v Dolních Černošicích.

Služby restaurační, obchod, řemesla, právní služby, atd zajišťují soukromí podnikatelé, bez využití „obecního“ majetku. Výzvy k účasti při zadávání větších veřejných zakázek u místních živnostníků a podnikatelů měly zatím jen omezené výsledky; na místě je očekávání aktivního nabízení služeb a prací.

Z významnějších zaměstnavatelů je možné uvést Velkotržnici-Lipence v ul. K Radotínu. Informativní přehled služeb, řemesel, obchodních zastoupení atd. lze nalézt na internetu např. pod heslem „lipence praha“.

7.4.	Výhled, cizí investoři

Střednědobý výhled pro investice v Lipencích je v části 3.2. konkrétní podmínky rozvoje určí Metropolitní plán a nové Stavební předpisy. Investiční činnost města a městské části řeší konkrétní stavby technické a občanské vybavenosti. Problémem jsou zájmy a investice soukromých investorů, kde jsou vliv a požadavky městské části omezeny. Městská část se finančně nepodílí na stavbách soukromých investorů.

Požadavky na rozšíření kanalizace do další stávající zástavby jsou limitovány kapacitou ČOV a financemi, byť byla připravena studie a investiční záměr pro kanalizaci podél Oddechové a do části Kazína. Rozšíření plynofikace např. v Dolních Černošicích bylo už před mnoha lety odmítnuto pro naprosto nepřijatelné finanční požadavky, v řádu milionů korun na vrub městské části, vlastníka a provozovatele středotlakého plynovodu.

Rekonstrukce komunikací se stany hl. města jsou vždy podmíněny dostavbou všech inženýrských sítí, kde jejich vlastníci často nemají zájem z ekonomických důvodů provozu a nedostatku financí na investici.

Rozšíření veřejného osvětlení se dá očekávat v úseku Oddechové, od křižovatky Oddechová/Černošická (soukromý investor) a do obslužné komunikace u křižovatky Jílovišťská/Na Lhotkách (při rekonstrukci těchto ulic).

Zastupitelstvo městské části usnesením z 22.9. 2014 souhlasilo se záměrem ponechat areál Velkotržnice Lipence v katastru Lipenců, ulici K Radotínu, podporuje změny územního plánu v tomto smyslu s odůvodněním zaměstnanosti a s podmínkami zejména vyřešení napojení na kanalizaci a realizací protipovodňových opatření.

8. Kontinuita, cíle, spolupráce s občany, poskytování informací

8.1. 	Kontinuita, nejbližší cíle.

Výraz Lipenců výrazně ovlivní metropolitní plán, sami investoři a stavebníci. Pravomoci městské části jsou omezené a pohybují se v rámci stavebního zákona a jednání s investory. Městská část by neměla neinvestovat tam, kde prospěch mají výhradně soukromí developeři nebo vlastníci pozemků.

Z cílů předchozí zprávy byly naplněny: zahájení nástavby Základní školy, kolaudace retenční jímky v Obilní/K Topolům, zajištění projektanta na přístavbu Základní školy, příprava podkladů pro rekonstrukci Mateřské školy, stavební povolení k propojení vodovodů Ke Štěrkovně-Jílovišťská.

Nejbližší úkoly na rok 2015 jsou zejména:

- -usilovat o rekonstrukce dalších ulic v Lipencích

- prosadit zvýšení kapacity ČOV

- pokračovat na dokumentaci vodojemu

- trvat na rozšíření návrhu protipovodňových opatření pro Dolní Černošice

- usilovat o řešení lávky přes Berounku v Dolních Černošicích, resp. o lávku na Kazíně

- podporovat revitalizaci a zprůtočnění Lipanského potoka od Berounky ke Krňáku;

vše v gesci Magistrátu hl. města s aktivní spoluprácí městské části.

Z vlastních investic a záměrů čeká v roce 2015 na řešení, pokračování, např.:

- zlepšení provozních podmínek obou škol

- pokračování přípravy přístavby základní školy

- příprava rekonstrukce mateřské školy

- dohoda o zázemí pro sport v areálu K Průhonu

- umístění víceúčelového hřiště a zajištění financování jeho stavby

- propojení vodovodů Ke Štěrkovně-Jílovišťská

- kanalizační přípojka pro objekty hřiště K Průhonu

- dovybavení a průběžná údržba dětského hřiště

- zajištění pozemků pro předmostí lávky a pro veřejně prospěšné a potřebné stavby v Lipencích

- vydávání „Lipeneckého zpravodaje“

Z koncepčních úkolů je před samosprávou jednání o Metropolitním plánu pro katastr Lipenců

8.2. 	Komunikace občan-úřad-samospráva.

Informace o městské části jsou www.Praha.eu/městské části nebo na www.Praha-Lipence.cz. Úřední zprávy, usnesení a zápisy samosprávy, oznámení apod. jsou www.Praha-Lipence.cz, úřední informace jsou vyvěšovány na úřední desce městské části v ulici K Obci 47.

Aktuální a důležité informace pro občany jsou poskytovány formou sms všem, kteří poskytli telefonní číslo zdejšímu úřadu. Důležité dokumenty jsou dostupné na úřadě a některé jsou zveřejňovány i elektronicky, například rozpočet a jeho změny, záměry týkající se majetku a veřejných zakázek. K informovanosti připívá omezeně i místní rozhlas, jehož rozšíření je na příštím vedení Lipenců. Součástí transparentnosti jsou od roku 1999 roční zprávy o stavu městské části.

Malý zájem občanů je o veřejná jednání zastupitelstva, ale i o zveřejňované zápisy u jednání rady a zastupitelstva. Vhodné bude obnovit vydávání „Lipeneckého zpravodaje“ i za cenu, že bude zveřejňovat jen zprávy úřadu, nejbližší záměry a výsledky samosprávy.

8.3. 	Poskytování informací za rok 2014.

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, poskytuje Úřad Městské části informace k písemným nebo elektronickým žádostem občanů.

V průběhu roku jsou podávány ústní, písemné, telefonické i elektronické informace institucím a občanům, kteří se na zdejší úřad obrátí, i když se přímo neodvolávají na zákon č. 106/1999 Sb.

9. Závěr.

Vedení městské části se už léta drží zásad nezadlužování, stálého zlepšování vzhledu Lipenců a podpory obou škol, rozšiřování technické infrastruktury. Za rok 2014 se, jako vždy, část záměrů podařila, část na řešení čeká. Stav městské části, majetku, financí byl výše snad dostatečně podrobně popsán; vše k maximální otevřenosti a informovanosti veřejnosti.

Krize důvěry mezi členy zastupitelstva, zmíněná v závěru zprávy za rok 2013, se ve volebním roce 2014 ještě prohloubila. Neustálá, většinou polopravdivá, neodůvodněná nařčení, obviňování z řad těch, kteří se tak málo podíleli na „res publica“ nebo je nepochopili, nejsou zarážející-mají jen zastřít vlastní neschopnost a neochotu pro „věci veřejné“ něco konkrétního udělat. V malé obci nebo městské části platí dvojnásob, že je zapotřebí více pracovat a méně mluvit.

Říjnem 2014 skončí volební období 2010-2014 a 10.a 11. října rozhodnou voliči o složení zastupitelstva pro příští čtyři roky.O přízeň voličstva se uchází pět subjektů: Sdružení pro Lipence, Pro Prahu, Česká strana sociálně demokratická, Domov, Občanská demokratická strana. Výsledek voleb ukáže, zda je mezi nimi přímá úměra k práci a výsledkům nebo zda uspějí sliby, na které až příliš často zvolení členové zastupitelstva rádi a rychle zapomínají. Lze jen vyjádřit politování, že podobné úsilí, jako v předvolební kampani, nevyvinuly některé volební strany ve prospěch Lipenců už během předchozích let.

Smutnou zprávou je úmrtí dvou kandidátů, p. Erharda Jackla (ODS) a Ing. Stanislava Šrámka (SpL).

Pan Erhard Jackl byl dlouholetým členem zastupitelstva do roku 2010 a také pracovníkem zdejšího úřadu.

Celou zprávu za rok 2014, doplněnou o události a rozhodnutí do konce roku, lze očekávat asi v polovině roku 2015.

V Praze Lipencích, říjen 2014

Michal Popek, starosta městské části

Ing. Miroslav Čížek

Tato zpráva bude k dispozici u tajemnice, starosty a zveřejněna na www.Praha-Lipence.cz.

Podkladem pro zprávu byly mj. zápisy a usnesení Rady, Zastupitelstva, zadání a zápisy k veřejným zakázkám, výhled investic, rozpočet na rok 2014 s úpravami a další dokumenty uvedené ve zprávě.